## 210625

### 今日大概内容:

项目整体启动

目前需求:

1. 运行环境的搭建
2. 行代码调用api的调通

### 总结及安排:

朱孝虎: 1. 完成github项目的新建和管理；2. 0626之前上运行环境尝试调用api

高鹏: 1. 搭建服务器环境；2. 完成服务器用户的创建和分配；3. 维护项目的根级目录内容

## 210627

### 今日大概内容:

配置java运行环境调通api接口。

目前需求:

1.java运行环境的搭建

2.403报错的解决

3.验证信息的生成调用私有接口

### 总结及安排:

朱孝虎: 1. java运行环境的搭建；2. 0627尝试解决403报错

高鹏: 1. 搭建服务器环境；2. 完成服务器用户的创建和分配；3. 维护项目的根级目录内容

## 210628

### 今日大概内容:

进行验证信息的生成

目前需求:

1. 调用javaSDK来生成验证信息(linux下未成功调用)
2. 成功之后封装要用到的数据接口

### 总结及安排:

朱孝虎: 1. linux下调用javaSDK生成验证信息(未成功)备用方案(1.在windows环境上运行程序，2. 自己生成验证信息)

高鹏: 1. 搭建服务器环境；2. 完成服务器用户的创建和分配；3. 维护项目的根级目录内容